# Acta de Reunión Kick-off (Alineación de Stakeholders)

- Fecha de la reunión: 15/08/26

- Modalidad: Presencial

- Asistentes:

  - Camila Herrera (Fonoaudióloga / Experta del Dominio).

  - Agustín Heinz (Encargado de Frontend, Diseño y Requisitos).

## 1. Objetivo de la reunión

Formalizar el arranque del desarrollo técnico de la plataforma SaaS fonoaudiológica, validar la metodología de trabajo y fijar los límites estrictos del Producto Mínimo Viable (MVP).

### 2. Acuerdos Principales (Alcance y Exclusiones)

- Arquitectura: Se acuerda el desarrollo de una plataforma web, integrado mediante APIs propias y base de datos relacional (MySQL).

- Límites del MVP: La plataforma operará exclusivamente para la auto gestión de pacientes y citas en la ciudad de Santiago y contará con un módulo descriptivo (Business Intelligence) para graficar flujo de pacientes.

- Exclusiones formales: Para garantizar la viabilidad dentro de las 18 semanas, la clienta aprueba que quedan excluidas del desarrollo: funciones de telemedicina por videollamada y transcripción de voz por IA.

3. Próximos Pasos (Action Items)

- Agustín Heinz: Traducir los requerimientos de la clienta mediante Historias de Usuario y finalizar las vistas del diseño visual (Mockups).

- Diego Sepúlveda: Cerrar el modelado de la base de datos (Diagrama ER) e iniciar el despliegue de infraestructura.

- Camila Herrera: Asistir a la próxima reunión de hito para aprobar los prototipos de pantalla y validar la usabilidad.