| FORMATO DE ESTADOS DE AVANCE (BITÁCORA SEMANAL) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Proyecto:Indefinido |  |  |  |  |
| Fecha de reunión:12/08/26 |  | Etapa/Semana:1 |  |  |
| Asistentes:Agustin Heinz. Diego Sepulveda |  |  |  |  |
| Ausentes: |  |  |  |  |
| 1. Avances del Período, ¿Qué logramos terminar esta semana? Realizamos lluvia de dietas con posibles proyectos |  |  |  |  |
| 2. Tareas Retrasadas o Pendientes (¿Qué no alcanzamos a hacer?) Idea final aún no establecida |  |  |  |  |
| 3. Bloqueos o Problemas (¿Hay algo que nos impida avanzar?) Viabilidad de las ideas dadas en la lluvia de ideas |  |  |  |  |
| 4. Próximos Pasos (¿Qué haremos la próxima semana?) Seguiremos realizando lluvia de idea, con discusiones de conformidad |  |  |  |  |

| FORMATO DE ESTADOS DE AVANCE (BITÁCORA SEMANAL) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Proyecto: FonoTrack |  |  |  |  |
| Fecha de reunión: 14/08/26 |  | Etapa/Semana:1 |  |  |
| Asistentes:Agustin Heinz. Diego Sepulveda |  |  |  |  |
| Ausentes: |  |  |  |  |
| 1. Avances del Período, ¿Qué logramos terminar esta semana? Conseguimos una posible idea de proyecto y conseguir un interesados para entrevistar |  |  |  |  |
| 2. Tareas Retrasadas o Pendientes (¿Qué no alcanzamos a hacer?) Definir todas las preguntas posibles para analizar si es un problema real y como lo podríamos solucionar |  |  |  |  |
| 3. Bloqueos o Problemas (¿Hay algo que nos impida avanzar?) Disponibilidad para entrevistar al stakeholder |  |  |  |  |
| 4. Próximos Pasos (¿Qué haremos la próxima semana?) Realizaremos entrevistas a fonoaudiólogos y pacientes de fonoaudiólogos para ver sus necesidades |  |  |  |  |

| FORMATO DE ESTADOS DE AVANCE (BITÁCORA SEMANAL) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Proyecto:Desconocido |  |  |  |  |
| Fecha de reunión:15/08/26 |  | Etapa/Semana: Semana 1 |  |  |
| Asistentes: Agustin Heinz y Camila Herrera |  |  |  |  |
| Ausentes: |  |  |  |  |
| 1. Avances del Período, ¿Qué logramos terminar esta semana? Se entrevista a una fonoaudióloga independiente con el fin de poder definir a profundidad la problemática y que requerimientos requeriría para un sistema. |  |  |  |  |
| 2. Tareas Retrasadas o Pendientes (¿Qué no alcanzamos a hacer?) Ver la perspectiva del usuario pacientes para tener el panorama completo |  |  |  |  |
| 3. Bloqueos o Problemas (¿Hay algo que nos impida avanzar?) No conseguir un usuario paciente que pueda complementar los requerimientos dados por la fonoaudióloga. |  |  |  |  |
| 4. Próximos Pasos (¿Qué haremos la próxima semana?) Acordar entrevista con un usuario paciente que nos pueda explicar qué cosas desde su perspectiva le gustaría que tuviera el sistema |  |  |  |  |

| FORMATO DE ESTADOS DE AVANCE (BITÁCORA SEMANAL) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Proyecto:FonoTrak |  |  |  |  |
| Fecha de reunión:21/08/26 |  | Etapa/Semana: Semana 2 |  |  |
| Asistentes:Agustin Heinz. Diego Sepulveda, Melisa Quiroga |  |  |  |  |
| Ausentes: |  |  |  |  |
| 1. Avances del Período, ¿Qué logramos terminar esta semana? Pudimos Tener una perspectiva de los pacientes de un fonoaudiólogo y pudimos destacar las necesidades de ellos a la hora de tomar un servicio |  |  |  |  |
| 2. Tareas Retrasadas o Pendientes (¿Qué no alcanzamos a hacer?) |  |  |  |  |
| 3. Bloqueos o Problemas (¿Hay algo que nos impida avanzar?) |  |  |  |  |
| 4. Próximos Pasos (¿Qué haremos la próxima semana?) Declarar los requisitos funcionales y no funcionales en base a las entrevistas |  |  |  |  |

| FORMATO DE ESTADOS DE AVANCE (BITÁCORA SEMANAL) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Proyecto:FonoTrack |  |  |  |  |
| Fecha de reunión:22/08/26 |  | Etapa/Semana: Semana 2 |  |  |
| Asistentes:Agustin Heinz, Diego sepulveda |  |  |  |  |
| Ausentes: |  |  |  |  |
| 1. Avances del Período, ¿Qué logramos terminar esta semana? Se realizaron el listado de requisitos funcionales y no funcionales en método de MosCoW, a su vez la definición las historias de usuario. |  |  |  |  |
| 2. Tareas Retrasadas o Pendientes (¿Qué no alcanzamos a hacer?) Realización de diagramas del sistema (Casos de uso, base de datos, clases, actividades y Mockups) |  |  |  |  |
| 3. Bloqueos o Problemas (¿Hay algo que nos impida avanzar?) Tiempo |  |  |  |  |
| 4. Próximos Pasos (¿Qué haremos la próxima semana?) realizar y diseñar los diagramas |  |  |  |  |

| FORMATO DE ESTADOS DE AVANCE (BITÁCORA SEMANAL) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Proyecto:FonoTrack |  |  |  |  |
| Fecha de reunión:24/08/26 |  | Etapa/Semana:3 |  |  |
| Asistentes:Agustin Heinz, Diego sepulveda |  |  |  |  |
| Ausentes: |  |  |  |  |
| 1. Avances del Período, ¿Qué logramos terminar esta semana? Realizamos todos los diagramas de sistema (Casos de uso, base de datos, clases y actividades) y realizaremos los mockups para que el usuario pueda ver como se verá el proyecto final |  |  |  |  |
| 2. Tareas Retrasadas o Pendientes (¿Qué no alcanzamos a hacer?) |  |  |  |  |
| 3. Bloqueos o Problemas (¿Hay algo que nos impida avanzar?) |  |  |  |  |
| 4. Próximos Pasos (¿Qué haremos la próxima semana?) Presentar mockup para retroalimentación |  |  |  |  |

| FORMATO DE ESTADOS DE AVANCE (BITÁCORA SEMANAL) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Proyecto:FonoTrack |  |  |  |  |
| Fecha de reunión:01/09/26 |  | Etapa/Semana:Semana 4 |  |  |
| Asistentes: Agustin Heinz y Diego Sepulveda |  |  |  |  |
| Ausentes: |  |  |  |  |
| 1. Avances del Período, ¿Qué logramos terminar esta semana? Revisión de documentación sobre el progreso de la fase 1 para asegurar la completa entrega de los archivos. |  |  |  |  |
| 2. Tareas Retrasadas o Pendientes (¿Qué no alcanzamos a hacer?) Presentación del proyecto para fin de esta fase |  |  |  |  |
| 3. Bloqueos o Problemas (¿Hay algo que nos impida avanzar?) El repaso minucioso consumió todo el tiempo disponible |  |  |  |  |
| 4. Próximos Pasos (¿Qué haremos la próxima semana?) Reunirnos para definir la presentación |  |  |  |  |